Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

Legenda:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Blog para aumentar a comunicação com os clientes | I | M | B | 3 |
| 2 | Site para divulgação do neǵocio | I | B | B | 2 |
| 3 | Instagram para divulgação do negócio | C | M | B | 1 |
| 4 | Plano de assinatura | I | M | M | 2 |
| 5 | Anúncios em redes sociais | C | M | B | 1 |
| 6 | Facilidade de acesso e integrabilidade | I | M | B | 2 |
| 7 | Interfaces de dashboard com relatórios de movimentações de pedido | I | B | M | 2 |
| 8 | Sistema de rotas protegidos por autenticação de sessões e cookies | C | M | B | 1 |
| 9 | Token CSRF, para prevenção de requisições de formulário | C | M | B | 1 |
| 10 | Proteção de segurança JWT nos endpoints de API | C | M | B | 1 |
| 11 | Proteção da hospedagem no servidor AWS | C | B | B | 1 |
| 12 | Cálculo de Despesas | I | M | B | 2 |
| 13 | Cálculo de lucro bruto | I | M | B | 2 |
| 14 | Dashboard com os resultados diários, semanais... | I | M | B | 2 |
| 15 | Cálculo de lucro líquido | I | M | B | 2 |
| 16 | Cadastro de Posts | U | M | M | 3 |
| 17 | Cadastro de Clientes | C | M | B | 1 |
| 18 | Cadastro de produtos | C | M | B | 1 |
| 19 | Cadastro de pedidos | C | M | B | 1 |
| 20 | Cadastro de planos de assinatura | I | M | M | 2 |
| 21 | Cadastro de notícias relacionadas a empresa | U | B | B | 3 |
| 22 | Cadastro de usuários | C | M | B | 1 |
| 23 | Cadastro de textos para exibição no site | I | B | B | 1 |
| 24 | Histórico de pedidos | I | B | B | 1 |
| 25 | Controle de entregas | C | M | B | 1 |
| 26 | Entrega por região | I | M | B | 1 |
| 27 | Detalhes dos produtos mais comprados | U | M | M | 3 |
| 28 | Pedidos para entrega e retirada | C | M | B | 1 |
| 29 | Desconto em produtos | C | M | B | 1 |
| 30 | Priorizar a entrega rápida ao cliente | I | A | M | 1 |
| 31 | Registro dos clientes que mais compram | C | A | B | 2 |
| 32 | Conexão com o sistema de entrega | C | A | M | 3 |
| 33 | Bonificação de itens do pedido | I | M | B | 1 |
| 34 | Gerenciamento das planos de assinatura nas compras | I | M | M | 2 |
| 35 | Ferramenta de mapeamento de estoque | C | A | M | 3 |
| 36 | Dashboards com o estoque | I | A | B | 1 |
| 37 | Logs de entradas e saídas de produtos em estoque | C | M | M | 2 |
| 38 | Gerenciamento de estoque pelo sistema | C | A | M | 3 |
| 39 | Implementação de indicadores de desempenho de estoque (Kanban) | U | M | B | 1 |
| 40 | Controle de Clientes | C | M | B | 1 |
| 41 | Relatório de vendas | C | M | B | 1 |
| 42 | Relatório de faturamento | U | M | M | 1 |
| 43 | Avaliação de clientes | I | B | B | 1 |
| 44 | Relatório de estoque | C | M | B | 1 |
| 45 | Relatório de histórico movimentações do cliente | I | M | B | 2 |
| 46 | Relatório de acessos dos clientes ao site | I | M | B | 2 |
| 47 | Relatório vendas por produto | C | M | B | 1 |
| 48 | Relatório vendas por tipo de pedido | C | M | B | 1 |
| 49 | Interfaces de dashboard com relatórios financeiros | C | M | B | 1 |
| 50 | Interface de controle de entidades do sistema | C | A | M | 1 |